| ## ГЛАВА ## НОВОБУРУНДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО ## МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ## РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН Улица Вокзальная, дом 31, П.ж.-д.ст.Бурундуки, Дрожжановский район 422490 |  | ## ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЧҮПРӘЛЕ ## МУНИЦИПАЛЬ районы ЯҢА БОРЫНДЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ Вокзал урамы, 31 нче йорт, Борындык тимер юл ст. поселогы , Чүпрәле районы 422490 |
| --- | --- | --- |
| Тел.: (84375) 3-17-45, 3-17-03, факс: (84375) 3-17-45, e-mail: Nbur.Drz@tatar.ru, www. Nbur -drogganoe.tatarstan.ru |  |  |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ					                   КАРАР

24.03.2022г.										    № 1

О проведении двухмесячника по санитарно-экологической очистке и благоустройству поселка железнодорожная станция Бурундуки Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

Во исполнение Распоряжения Кабинета Министров Республики Татарстан от 28.02.2022 г. № 392-р и Исполнительного комитета Дрожжановского района РТ от 21.03.2022 г № 59 в целях обеспечения санитарной очистки территорий населенных пунктов Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан и приведения их в состояние, отвечающее требованиям экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения, руководствуясь статьей 48 Устава Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Объявить с 01 апреля по 31 мая 2022 года санитарно-экологический двухмесячник по очистке и благоустройству поселка ж.-д.ст. Бурундуки, санитарной очистке от бытовых отходов, ликвидации стихийных несанкционированных свалок.

- Создать комиссию для координации работ по проведению двухмесячника и утвердить его состав, согласно приложению № 1.

- Утвердить прилагаемый план мероприятий двухмесячника по санитарной очистке поселка ж.-д.ст. Бурундуки, согласно приложению № 2.

- Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения, независимо от формы собственности:

-разработать и до 30 марта 2022 года утвердить планы по санитарной очистке подведомственных территорий;

-изыскать возможности для обеспечения участия своих подразделений, а также населения в двухмесячнике по благоустройству и наведению чистоты и порядка;

- ввести в практику проведение средников, субботников и воскресников по уборке и очистке территории поселка ж.-д.ст. Бурундуки, с привлечением техники;

- до 18 апреля определить места посадки деревьев и кустарников;

- с 22 апреля по 21 мая провести посадку деревьев и кустарников с привлечением населения и школьников;

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новобурундуковского сельского

поселения Дрожжановского муниципального

района Республики Татарстан:                                                        В.Г. Ранцев

Приложение № 1

к постановлению Главы

Новобурундуковского сельского

поселения Дрожжановского

муниципального района РТ

от 24.03.2022г. № 1

Состав комиссии для координации работ по проведению двухмесячника в Новобурундуковском сельском поселении Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан в 2022 году.

| №№ п/п | Ф.И.О. | Место работы. должность | Должность в комиссии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ранцев В.Г. | Глава СП | Председатель комиссии |
| 2 | Салахов В.В. ( по согласованию) | Директор ООО «Государев Амбар» | Член |
| 3 | Михайлов С.А. (по согласованию) | Нач.станции Бурундуки | Член |
| 4 | Душечкина Е.В. (по согласованию) | МБОУ «Новобурундуковская начальная школа-сад», директор | Член |
| 5 | Якушов В.Н. (по согласованию) | Депутат Совета Новобурундуковского сельского поселения, член постоянной комиссии Совета Новобурундуковского сельского поселения по строительству, связи, благоустройству, охране окружающей среды и соблюдению законности | член |
| 6 | Ханбикова Ф.А. (по согласованию) | Заведующий Новобурундуковским ФАП | член |
| 7 | Бабаев В.А. (по согласованию) | Заведующий Новобурундуковским СДК | Член |

Глава Новобурундуковского

сельского поселения:                                               В.Г. Ранцев

Приложение № 2

к постановлению

Главы Новобурундуковского

сельского Поселения

Дрожжановского

муниципального района РТ

от 24.03.2022г.  № 1

ПЛАН

мероприятий двухмесячника по санитарной очистке территории Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

| №№ п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | Сроки проведения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выявить несанкционированные свалки и мусора на территории п.ж.-д.ст. Бурундуки, лесопосадок, придорожных полос автомобильных, железных дорог и принять меры по их ликвидации | апрель, май 2022 года | Глава СП, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 2 | Организовать сбор и обеспечить регулярный вывоз мусора из вновь организованных площадок для контейнерного хранения отходов, отходов животноводческого происхождения из мест временного складирования | постоянно | Глава СП, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 3 | Внести в практику проведение средников, субботников, воскресников и других мероприятий с участием населения, коллективов предприятий и организаций всех форм собственности по благоустройству и санитарной очистке территории п.ж.-д.ст. Бурундуки | постоянно | Глава СП, руководители предприятий, организаций и учреждений |
| 4 | Обустроить в период двухмесячника: места для временного складирования бытовых отходов, обозначив их информационными указателями | апрель-май 2022 года | Глава СП |
| 5 | Продолжить обустройство контейнерных площадок для контейнерного хранения бытовых отходов | постоянно | Глава СП |
| 6 | Активизировать работу по выявлению нарушений правил благоустройства территории п.ж.-д. ст. Бурундуки и правил обращения с отходами | Апрель-май 2022 | Глава СП Комиссия |
| 7 | Выравнивание улиц | май 2022 | Глава СП |
| 8 | Уборка аварийных деревьев, посадка леса | Апрель-май 2022 | Глава СП |
| 9 | Единый день уборки на кладбище | 27 мая 2022 | Глава СП, население СП |

Глава Новобурундуковского

сельского поселения:                                                                 В.Г. Ранцев

Приложение № 3

к постановлению Главы

Новобурундуковского

сельского поселения

Дрожжановского

муниципального района

Республики Татарстан

от 24.03.2021г.  № 1

ЗАДАНИЕ

По санитарной очистке территории п.ж.-д.ст. Бурундуки Новобурундуковского сельского поселения

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Задание на период с 01.04.2022-31.05.2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка деревьев и кустарников | штук | 200 |
| 2 | Побелить деревья по ул. Вокзальная | штук | 100 |
| 3 | Побелить опоры уличного освещения | штук | 110 |
| 4 | Благоустроить: |  |  |
| 5 | -кладбище | штук | 1 |
| 6 | -детские площадки | штук | 1 |
| 7 | Перевозка мусора (ликвидация свалки) |  | 1 |
| 8 | Спиливание старо возрастных деревьев | штук | 25 |
| 9 | Установка светильников по ул. Гагарина | штук | 3 |

Глава Новобурундуковского

сельского поселения:                                                                 В.Г. Ранцев