| - ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ - НОВОБУРУНДУКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДРОЖЖАНОВСКОГО - МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА - РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  | - ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ - ЧҮПРӘЛЕ - МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ ЯҢА БОРЫНДЫК АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ |
| --- | --- | --- |

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     		     КАРАР

п.ж.-д.ст. Бурундуки

13.04.2026                                                                                		№ 5

Об утверждении Плана подготовки Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан к отопительному периоду 2026/2027 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 48 Устава  Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан к отопительному периоду 2026/2027 года согласно приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новобурундуковского

сельского поселения                                               			     В.Г. Ранцев

Утвержден постановлением Исполнительного комитета

Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан

от 13.04.2026 № 5

План подготовки Новобурундуковского сельского поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан к отопительному периоду 2026/2027 года

1. Общие положения

| 1 | Адрес объекта | Пос.ж.-д.ст.Бурундуки,улица Вокзальная,д.27а |
| --- | --- | --- |
| 2 | год постройки / ввода в эксплуатацию | 1968 |
| 3 | площадь здания, | 321,1 |
| 4 | наличие подвала, подполья | Не имеется |
| 6 | система отопления | закрытая |
| 7 | схема отопления | трубная |
| 9 | наличие оборудованного узла учета тепловой энергии | имеется |
| 10 | теплоснабжающая организация | МУП «Прогресс» |

2. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1 | продолжительность отопительного периода | Дни |
| --- | --- | --- |
|  | 2023-2024 | 245 |
|  | 2024-2025 | 250 |
|  | 2025-2026 | 254 |
| 2 | минимальная температура наружного воздуха отопительного периода | 0С |
|  | 2023-2024 | -31 |
|  | 2024-2025 | -26 |
|  | 2025-2026 | -32 |

3. Организационные и технические мероприятия по подготовке к отопительному периоду

|  | наименование мероприятий, работ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закрытие системы отопления | 21 мая 2026 |
| 2 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона о теплоснабжении. |  |
| 3 | Проведение проверки технического состояния здания и устранение неисправностей: - основных конструкций здания; - кровельного покрытия здания; - гидроизоляции цоколя ; | июнь-август 2026 |
| 4 | Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний |  |
| 5 | Подготовка системы отопления к проведению и проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения | До 31.07.2026 |
| 6 | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки | ежедневно |
| 7 | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления | До 31.08.2026 |
| 8 | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2026-2027 | До 31.08.2026 |

4. Перечень документов, оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № | перечень документов | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 3 | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 20.08.2026 |
| 4 | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 20.08.2026 |
| 5 | Получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15.09.2026 |

5. Подготовка к отопительному периоду теплового контура здания

| № | перечень мероприятий | срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт монтажных (межпанельных) швов | до 30.08.2026 |
| 2 | Замена контурного уплотнителя входных дверей | до 20.08.2026 |
| 3 | Ремонт кровли | до 20.08.2026 |
| 4 | Ремонт оконных рам |  |